**Formato para el Backlog**

**Product backlog:**

**Elaborado por: Alberto Hdez Figueroa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | Interacción (Sprint) | Prioridad | Comentarios |
| HID-01.01 | Revisión de la información que se tiene que capturar. | ModCap | No iniciado | 10/10 | 3 días | Alta | Aquí se realizará la primera junta con el cliente para aterrizar toda la información que quiere manejar dentro de su sistema. |
| HID-01.02 | Creación de un mapa de campos y sus tipos de datos que refieren a la captura. | ModCap | No iniciado | 10/10 | 3 días | Alta | En base a documentación física o capturada en algún otro formato digital, se obtienen los posibles campos, tipo y valores que deben llevar cada uno. |
| HID-01.03 | Validación de los tipos de datos. | ModCap | No iniciado | 10/10 | 2 días | Alta | En conjunto con el cliente se valida cada uno de los campos identificados, para asegurar que se obtiene el dato correcto, en el formato correcto. |
| HID-01.04 | Orden de los datos a mostrar de acuerdo a la prioridad. | ModCap | No iniciado | 10/10 | 2 días | Alta | Se establece el orden en el que se van a mostrar los datos al usuario, a fin de crear una interfaz lo mas dinámica e intuitiva posible. |
| HID-01.05 | Formato para la información que se va a presentar en pantalla. | ModCap | No iniciado | 10/10 | 2 días | Alta | Definición del tamaño de la pantalla de captura, la información que va a mostrar, botones requeridos, separación por secciones, etc. |
| HID-01.06 | Colores y resolución en pantalla | ModCap | No iniciado | 10/10 | 2 días | Media | Colores con los que se va a diseñar la interfaz, de acuerdo a la identidad de la empresa, requerimientos del cliente y pensando siempre en el concepto user friendly. |